Приложение

к постановлению администрации

Оськинского сельского поселения

от   27.03.2023 г. № 19

План мероприятий по проведению месячника

по благоустройству и санитарной очистке территорий в Оськинском сельском поселении с 03.04.2023 г по 30.04.2023 г.

| № п/п | Виды работ | ед. изм. | Объем работ | Адрес проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество населения, участвующего в работах (всего), в т.ч.: | чел. | 384 |  |
|  | - работники ЖКХ | чел. | - |  |
|  | - школьники | чел. | 23 | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
|  | - работники предприятий, организаций – кол-во человек а также перечислить организации | чел. | 41 | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
|  | - жители | чел. | 320 | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
| 2 | Количество техники | ед. | 1 | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
| 3 | Посадка деревьев | шт. | - | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
| 4 | Посадка кустарника | шт. | - | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
| 5 | Рыхление газонов | га | 0,5 | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
| 6 | Удаление сухостоя | ед. | 26 | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
| 7 | Побелка деревьев | шт. | 80 | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
| 8 | Уборка озелененных территорий | га | 2 | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
| 9 | Вывоз мусора | куб.м | 40 | Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле |
| 10 | Ремонт малых архитектурных форм | ед. | 1 | Парк |
| 11 | Ремонт детских площадок | шт. | 1 | Парк |
| 12 | Ремонт турникета, ограждений | п.м. | - | - |
| 13 | Очистка контейнерных площадок/установка контейнеров | шт./шт. | 38 | С. Оськино |
| 14 | Окраска урн | шт. | 5 | Парк |
| 15 | Покраска бордюрного камня | п.м. | 500 | Парк, территория администрации |
| 16 | Покраска малых архитектурных форм | шт. | 15 | Парк |
| 17 | Очистка опор освещения | шт. | - | - |
| 18 | Уборка прилегающих территорий | га | 15 | Территории предприятий и организаций, придомовые территории, земельные участки ЛПХ |
| 19 | Уборка бесхозяйных территорий | га | 2 | Территории предприятий и организаций |
| 20 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 1 | Трасса Оськино - Репьёвка |
| 21 | Кронирование деревьев | ед. | - | Территория поселения |
| 22 | Разбивка цветников | кв.м. | - |  |
| 23. | Уборка и ремонт воинских захоронений, мемориальных комплексов и братских могил | шт. | 1 | Воинское захоронение |
| 24 | Уборка кладбищ/завоз песка | шт./т. | 1/10 | Кладбище |
| 25 | Устройство противопожарной полосы | Км. | 7 | С. Оськино |
| 26 | Уборка и обустройство родников | шт. | - | - |
| 27 | Ремонт фонарей уличного освещения | Шт | 10 | С. Оськино |
| 28 | Уборка тротуаров | Км | 1 | С. Оськино |

Глава Оськинского сельского поселения                                                                                                        С.С.Князева