Приложение

к постановлению администрации

Оськинского сельского поселения

от 28.03.2024 № 16

План мероприятий по проведению месячника

по благоустройству и санитарной очистке территорий в Оськинском сельском поселении с 01.04.2024 г по 30.04.2024 г.

№ п/п          Виды работед.

изм.Объем работАдрес проведения мероприятий1Общее количество населения, участвующего в работах (всего), в т.ч.:

чел.384- работники ЖКХчел.-- школьникичел.23Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле- работники предприятий, организаций – кол-во человек а также перечислить организациичел.

41Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле- жителичел.

320Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле2Количество техникиед.

1Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле3Посадка деревьевшт.

-Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле4Посадка кустарникашт.

7Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле5Рыхление газоновга

0,5Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле6Удаление сухостояед.

-Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле7 Побелка деревьевшт.

80Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле

8Уборка озелененных территорийга

2Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле9Вывоз мусоракуб.м

40Воинское захоронение, братская могила, парк, Солдатское поле10Ремонт малых архитектурных  формед.1Парк11Ремонт детских площадокшт.1Парк12Ремонт турникета, ограждений п.м.--13Очистка контейнерных площадок/установка контейнеровшт./шт.38С. Оськино 14Окраска урншт.5Парк15Покраска бордюрного камняп.м.500Парк, территория администрации16Покраска малых архитектурных формшт.15Парк17Очистка  опор освещенияшт.--18Уборка прилегающих территорийга15Территории предприятий и организаций, придомовые территории, земельные участки ЛПХ19Уборка бесхозяйных территорийга2Территории предприятий и организаций20Ликвидация несанкционированных свалокшт.1Трасса Оськино - Репьёвка21Кронирование деревьевед.-Территория поселения22Разбивка цветниковкв.м.-23.Уборка и ремонт воинских захоронений, мемориальных комплексов и братских могилшт.

1

Воинское захоронение24Уборка кладбищ/завоз пескашт./т.1/10Кладбище25Устройство противопожарной полосы Км.7С. Оськино26Уборка и обустройство родниковшт.--27Ремонт фонарей уличного освещенияШт10 С. Оськино 28Уборка тротуаровКм1С. Оськино

Глава Оськинского сельского поселения                                                                                                        С.С.Князева